| Tareas ¿Qué haremos? | Productos ¿Qué resultado obtendremos? | Plazos ¿Para cuándo estará hecho? | Responsables ¿quién o quiénes lo harán? | Insumos ¿Qué necesitamos para hacerlo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se realizará un testeo a la grúa pluma, con diversas cargas de materiales para verificar su estabilidad y soporte | Gracias al testeo se podrán obtener los indicadores, los cuales nos dirán que tan necesaria es la implementación de nuestro plan de acción | 17/11/2023 hasta el 18/11/2023 | El testeo lo realizarán los técnicos de mantenimiento industrial (estudiantes) | Se utilizarán diversas cargas para verificar la tensión de los cables de acero y la estabilidad del equipo. |
| Presentar un plan de acción para reacondicionar una grúa pluma, con la finalidad de mejorar su estabilidad y soporte. | Se Tendrá una mejora en la fiabilidad del equipo y un mejor rendimiento. | 20/11/2023 21/112023 | Los responsables de ejecutar el plan de acción será una empresa externa o trabajadores que estén capacitados para intervenir en el equipo. | Elementos de protección personal (EPP), Herramientas y los materiales para ejecutar el proyecto planteado. |

https://steelmillcranes.com/es/1-ton-overhead-crane/